Přítomni: pí. Králová (KR), p. Malý (KM), p. Grüner (MG), pí. Prchalová (HP)	
Hosté: p. Šibl (SBD)

Omluveni: p. Valenta (JV)

- Rekonstrukce lodžií.     	
Stavebník předal zaktualizovaný harmonogram prací. KR vyvěsila na vývěsky.	
 
Upozornění: Do konstrukce zateplení se nesmí zasáhnout po dobu 5 let, jinak nebude možné uplatnit záruku na dílo. Za neoprávněný zásah se považuje i instalace různého vlastního příslušenství do zateplených stěn lodžií! Případné škody by šli k tíži vlastníka, který je způsobil.

UPC provede přeložení kabeláže a provrtání panelů jen tam, kde dosud vedení bylo. U bytů, kde vedení nebylo instalováno a nebude ani zájem vlastníků daných bytů, se vedení dělat nebude. KR pošle upozornění UPC na nedodělky a výtku k úklidu po pracovnících.

Skleněné části zábradlí budou mít mléčnou barvu.

Barva omítky vnitřku lodžií bude bílá. 	
Barva vnějších stěn lodžií bude světle šedá (Stachema 8145 – 8146).	
Barva čílek a žiletek lodžií bude šedá (cca o 2 odstíny tmavší, než stěny – Stachema 6147 -8148). Barva dlažby bude světle šedá (Taurus – Nordic Light 176 S)	

Připomínky ke stavbě prosím předávejte písemně paní Deutschové nebo do schránky SVJ v R3150.

V termínu 13. 6. 2015 – 15. 6. 2015 se začne stavět lešení na poslední věži domu (Rodopská 3151). Prosíme o vyklizení lodžií.

- O pronájem nebytových prostor v R3150 požádal pan Veselý. KR vyvěsila info do vývěsek.

- Výbor se sešel se zástupci OTISu ohledně zjištěných vad a jejich oprav v záruční lhůtě. Vzhledem ke končící servisní smlouvě a záruční lhůtě projednal nové podmínky případné další spolupráce. 
Opravy (vyjma akumulátoru a kladek) budou provedeny bezplatně před podpisem nové servisní smlouvy. Nová servisní smlouva bude obsahovat povinné odborné prohlídky.

- Na základě informací od Ing. Šibla výbor znovu obnovil jednání ohledně uzamčeného stání pro popelnice. Odhadnutá cena za projekty, povolení a stavbu je cca 100 000 Kč.

- KR a KM zpracují zadávací dokumentaci k opravám zvonků a instalace čipů do vstupních dveří.

- Výbor začal projednávat fond oprav na rok 2016, především opravu vstupních lávek

- KM poptá projekt na stav vzduchotechniky a možná řešení funkčnosti systému.

- MG objednal u Bytoservisu instalaci mříží do oken ve sklepních prostorech.

- Pan Funk požádal o možnost instalace jiného typu zasklení od Duotechu. Vzhledem ke stejnému venkovnímu pohledu výbor a KK tuto možnost odsouhlasili.

Následující schůze výboru se předpokládá na pondělí 29. 6. 2015 od 18.30 hodin.

Zapsala: Kristýna Králová